竞争性谈判文件

项目编号：

项目名称：基于场景化医学认知游戏研发竞争性谈判项目

中国医学科学院医学信息研究所

二○一七年

- 谈判邀请

中国医学科学院医学信息研究所，就基于场景化医学认知游戏研发竞争性谈判项目的相关产品和研究成果进行国内竞争性谈判，邀请符合项目资格条件的谈判人参与谈判。

- 项目编号：

- 项目名称：基于场景化医学认知游戏研发竞争性谈判项目

- 竞争性谈判内容：本项目共一包

- 竞争性谈判范围包括：以本文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

- 交货时间：本项目的各项成果均要求在签定合同之日起150日内完成验收并交付。

- 交货（验收）地点：采购人指定的地点（北京，医科院信息所）。

- 接受报价文件时间、报价截止时间及报价地点：

接受报价文件时间：2017年6月29日上午9:00至9：30（北京时间）。

接受报价文件截止时间：2017年7月4日上午9：30（北京时间）。

接受报价文件地点: 北京市朝阳区雅宝路3号，届时请谈判人的法定代表人或其授权的谈判人代表出席仪式。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 谈判人须将报价一览表正本密封在单独的信封内，并标明“报价一览表”字样，提交报价文件时单独递交，以便查找。

联系地址：北京市朝阳区雅宝路3号

邮政编码：100020

电    话：（010）52328726

传    真：（010）52328710

- 谈判人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | - 中国医学科学院医学信息研究所 |
| 2 | - 谈判人的资质要求 | - 谈判人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 谈判人须具有游戏研发或制作的经验。 |
| 3 | - 是否允许代理商投标 | 否 |
| 4 | 代理商应提交的资料 | - |
| 5 | 谈判人应提交的商务文件 | - 其中加*项目若有缺失或无效，将可能导致报价被拒绝且不允许补正： - *报价函； - 法定代表人授权委托书； - *企业法人营业执照或事业单位法人证书； - *按照“谈判人的资质要求”规定提交的相关证明文件； - 报价产品的生产许可证和产品鉴定证书（复印件加盖报价人公章，实行生产许可证制度和产品鉴定制度的产品提交)； - 报价人应提供至少一个游戏类研制成果的证明材料； - 商务文件偏离表； - 谈判人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 6 | 谈判人应提交的技术文件 | - *报价一览表； - 报价产品数量、价格表； - 报价产品技术规范偏离表； - 谈判人自行编写的技术文件； - 报价产品的说明书等技术文件； - 从项目正式启动到所有标准规范项目成果验收通过的详细项目时间进度表； - 报价产品售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）及相关文档目录清单； - 规范编制建议书； - 报价人服务项目偏离表； - 谈判人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 7 | 谈判人自行编写的 技术文件 | 谈判人需编写的文件，包括但不限于： - 规范编制情况的详细描述； - 各项成果的详细清单； - 如报价人对规范编制规格提出合理建议或更改，应在报价货物规格性能偏离表中注明。如未附任何表示与采购文件所要求的技术规范存在偏差的偏离表，则表示提供的编制成果与竞争性谈判文件的要求完全符合； - 其他需要说明的问题。 |
| 8 | 报价保证金额 | 本项目报价人不必提交报价保证金。 |
| 9 | - 是否允许谈判人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 10 | 报价有效期 | 180日历天（从递交报价文件日起计算） |
| 11 | 报价文件份数 | 报价文件一式8份，其中正本1份，副本5份，电子文档2份，报价一览表需正本2份，单独密封提交 |

- 谈判人须知

- 一、总则

- 本文件适用于第三部分所述货物及相关服务的竞争性谈判。

- 定义

  - “采购人”名称详见谈判人须知前附表第1条。

  - “货物”指本文件中第三部分所述所有货物及相关服务。

  - “谈判人”指接受谈判小组邀请，获得竞争性谈判文件并参加谈判的谈判人。

  - “成交供应商”指经谈判小组审查通过，采购中心向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的谈判人。

- 合格谈判人的条件

  - 接受谈判小组邀请，获得竞争性谈判文件，具有本项目生产能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织可参加谈判。

  - 谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

- 谈判人资质要求：具体详见谈判人须知前附表第2条。

  - 谈判人不应与“在本次谈判中，为采购人设计编制技术规格、评审方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系或利益关联。

  - 只有在法律上和财务上独立运作并独立于采购中心的谈判人才能参加谈判。

  - 谈判人必须向采购中心申领竞争性谈判文件并登记备案。谈判文件从网上下载的，必须按照要求在网上登记有关资料，未向采购中心递交谈判申请并登记备案的，没有资格参加谈判。

  - 如果谈判人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 统一格式)。

- 谈判费用

  - 谈判人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性谈判文件

- 竞争性谈判文件

  - 竞争性谈判文件由下列五部分内容组成：

第一部分  谈判邀请；

第二部分  谈判人须知前附表

第三部分  谈判人须知；

第四部分  货物清单、技术要求、服务和供货；

第五部分  成交合同；

第六部分  报价文件格式；

  - 谈判人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。如果谈判人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

- 竞争性谈判文件的澄清

  - 任何已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判人，均可要求对竞争性谈判文件进行澄清。澄清要求应在报价截止期3日前，按谈判邀请中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将以书面形式予以答复，并以书面方式送达要求澄清的谈判人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 采购中心将视情况确定是否有必要组织所有已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判人踏勘现场，以便谈判人将实地环境作为报价参考依据。如果组织踏勘现场，采购中心将通知所有谈判人踏勘现场的时间和地点。

- 竞争性谈判文件的修改

  - 在报价截止期2日以前任何时候，采购中心无论出于何种原因，均可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对竞争性谈判文件的修改，将通知已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判人。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有领取了竞争性谈判文件的谈判人均具有约束力。谈判人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使谈判人有足够的时间按竞争性谈判文件的修改要求考虑修正报价文件，采购中心可酌情推迟报价的截止日期和报价日期，并将具体变更情况通知每一谈判人。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购中心将以书面或以在本次竞争性谈判公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有与通知有关的已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判人，联系地址和传真号码以谈判人的登记为准。收到通知的谈判人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购中心不承担责任。

- 三、报价文件

- 报价文件的语言和计量单位

  - 谈判人提交的以及谈判人与采购中心就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简化字。

  - 谈判人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 报价文件的组成及相关要求

  - 报价文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，报价文件中的各项表格必须按照竞争性谈判文件格式要求制作。

  - 商务部分指谈判人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指能够证明谈判人提供的货物及服务符合竞争性谈判文件规定的文件。本次谈判，谈判人应按谈判人须知前附表规定提交商务文件、技术文件和需要谈判人自行编写的技术文件，其中加*项目若有缺失或无效，将可能导致报价被拒绝且不允许补正。

- 报价内容填写说明

  - 领取了竞争性谈判文件的谈判人应认真阅读文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制完整的报价文件。报价文件应按照竞争性谈判文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致报价文件被误读或查找不到，是谈判人的责任。

  - 竞争性谈判文件对报价文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的报价文件，其报价有可能被拒绝。

  - 谈判人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 报价文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其报价将被拒绝。如果报价文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（报价文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致报价被拒绝。

- 谈判人技术文件的编制及编目

  - 谈判人技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照竞争性谈判文件规定的顺序，统一编目编码装订。

- 报价要求

  - 所有报价均以人民币元为计算单位。报价应已经包含了购买货物及其安装调试和相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

  - 谈判人要按报价货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或谈判人代表签署。对于标准货物，每种规格的货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将导致报价被拒绝。

  - 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报报价货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由谈判人自行设计。谈判人按照上述要求分类报价，其目的是便于采购中心评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以任何条款签订合同的权利。

  - 采购中心不接受可选择的报价方案和报价。谈判人对报价如果有说明应在报价一览表显著处予以注明。

  - 报价货物数量、价格表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，谈判人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

  - 最低报价不能作为成交的保证。

- 转包与分包

  - 本项目是否允许报价人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成详见谈判人须知前附表第9条。

- 报价保证金 无

- 报价文件的有效期

  - 本项目报价文件的有效期详见谈判人须知前附表第10条。有效期短于该规定期限的报价，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购中心可与谈判人协商延长报价文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。谈判人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的谈判人除按照采购中心要求修改报价文件有效期外，不能修改报价文件的其他内容。

- 报价文件的签署及其他规定

  - 组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权谈判人代表处理一切与本次谈判有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本竞争性谈判文件第五部分格式填写）原件附在报价文件中，否则按无效报价处理。

  - 谈判人应按照竞争性谈判文件要求，在报价文件适当的位置填写谈判人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或谈判人代表的中文全名。

  - 报价文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由谈判人的法定代表人或谈判人代表签字。

  - 报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有谈判人公章及法定代表人或谈判人代表签字。

  - 因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由谈判人承担。

- 四、报价文件的递交

- 报价文件的密封及标记

  - 报价文件应按以下方法分别装袋密封：

- 报价文件密封袋内装报价文件正副本（及谈判人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或谈判人代表的签字及谈判人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、谈判人全称、地址，并注明“报价时启封”字样。

- 为方便评审，报价一览表应单独放在另一密封信封内，封口处应有法定代表人或谈判人代表的签字及谈判人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及谈判人全称，并注明“报价一览表”字样。

  - 如果谈判人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购中心对报价文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购中心有权予以拒绝，并退回谈判人。

- 报价截止时间

  - 报价文件须按照竞争性谈判文件规定的时间、地点送达。

  - 采购中心推迟报价截止时间时，将以书面或在本次竞争性谈判公告刊登的媒体上发布公告的形式，通知所有登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判人。在这种情况下，采购中心和谈判人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 在提交报价文件截止时间以后送达的报价文件，采购中心拒绝接收。

- 报价文件的修改和撤回

  - 如果谈判人有修改和撤回报价文件要求的，须在提交报价文件截止时间前提出，并经采购中心签字确认接受，否则无效。

  - 谈判人修改报价文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改报价文件(并注明项目编号)”和“报价时启封”字样。

  - 撤回报价文件的要求应以书面形式提出，由谈判人法定代表人或谈判人代表签署，并在提交报价文件截止时间前提出。

  - 在提交报价文件截止时间之后，谈判人不得撤回报价。否则撤回报价文件的行为将被记录在案，谈判人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

- 五、谈判及评审

- 初步评审

  - 采购中心根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目的特点组建谈判小组，对报价文件进行评估和比较，并与谈判人进行谈判。谈判小组由采购人、技术等方面的专家和其他有关方面的代表组成。

  - 报价文件中如果存在明显的文字和计算错误，按下述原则修正：

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的价格应对谈判人具有约束力，谈判人不同意以上修正，其报价将被拒绝。

  - 谈判小组根据综合评比结果选出谈判人进入谈判阶段。

- 谈判

  - 每个获得谈判资格的谈判人都将与谈判小组进行1轮谈判。谈判人应按采购中心通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加谈判。

  - 谈判内容包括项目实施计划、价格以及谈判小组认为有必要明确的其它问题。谈判人对需澄清的问题应以书面方式明确，并由法定代表人或其授权代表签字。

  - 谈判过程中，如果谈判小组对谈判文件实质性内容做出变更，采购中心将正式通知所有参加谈判的谈判人，使每个谈判人均有同等机会根据修改后的谈判条件提交新的报价和报价方案。

- 最终报价文件的提交和评审

  - 谈判结束后，所有参加谈判的谈判人应按采购中心通知的时间、地点向采购中心提交最终报价文件。

  - 谈判小组将对最终报价文件进行复审，并对报价文件中对同类问题表述不一致以及含义不明确或者有明显错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。谈判人必须按照通知的澄清内容和时间做出书面答复，该答复经谈判人代表的签字认可，将作为报价文件内容的一部分。

  - 复审结束后，谈判小组将对谈判人及其报价方案做出最终评审，并标明排列顺序，评审因素包括价格和谈判人须知第20.2条所列各项因素。

  - 谈判小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明。

- 评定成交的标准

  - 谈判小组评审确定成交的谈判人及其报价方案应当符合以下条件：

- 报价方案完全响应谈判文件中所有的实质性要求；

- 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；

- 谈判、评审过程保密

  - 谈判评审开始之后，直到授予谈判人合同止，凡是属于审查、澄清、评审的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判人或谈判小组以外的其他人员透露。

  - 在谈判评审期间，谈判人企图影响采购中心或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 六、授予合同

- 授予合同的顺序

  - 谈判小组将根据最终审查的结果将合同授予排名第一的谈判人。排名第一的谈判人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的谈判人。排名第二的谈判人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的谈判人。

- 采购中心拒绝报价的权利

  - 出现下列情况之一时，采购中心有权拒绝所有报价，并将理由通知所有谈判人：

- 符合专业条件的谈判人或者对竞争性谈判文件作实质性响应的谈判人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 谈判人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 成交通知

  - 在确定成交人后三日内，采购中心将以邮寄或传真等书面形式通知选定的成交人。

  - 采购中心同时向其他谈判人发出未成交通知。采购中心对未成交的谈判人不做未成交原因的解释。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 成交人应按采购中心规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按报价后撤回报价处理。

  - 成交人应按照竞争性谈判文件、报价文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

  - 谈判人一旦成交，签订合同后，未经采购中心书面同意不得转包，否则将被视为成交后撤回报价处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 七、成交服务费

- 成交服务费

  - 本次竞争性谈判不收取成交服务费，请谈判人在测算报价时充分考虑这一因素。

- 八、询问和质疑

- 谈判人有权就竞争性谈判程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 谈判人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出询问。

  - 竞争性谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果谈判人认为其报价未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《中央国家机关政府采购中心谈判人询问、质疑处理暂行办法》以书面形式向采购中心或采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购中心或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑谈判人和其他有关谈判人，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及竞争性谈判制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

  - 质疑谈判人对采购中心或采购人的答复不满意或采购中心或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

- 九、保密和披露

- 保密和披露

  - 谈判人自领取竞争性谈判文件之日起，须承诺承担本竞争性谈判项目下保密义务，不得将因本次竞争性谈判获得的信息向第三人外传。

  - 采购中心有权将谈判人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审报价书的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购中心有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交货物的有关信息以及合同条款等。

# 货物清单、技术要求、服务和供货

### 项目综述

  - 项目总体介绍

为了更好的提高中小学生的医疗知识储备，提高中小学习面对意外情况的处理能力，通过对系列医疗知识的整理，设计出考验中小学生医学知识学习能力的游戏关卡，研发基于场景化的医学认知游戏软件。通过这些游戏关卡，寓教于乐，在娱乐的同时也让知识得到学习，不仅仅锻炼学生的大脑能力，也丰富了课后生活。

  - 项目实施目的

面向中小学生，研发基于场景化医学认知游戏，实现在游戏中普及医学科普知识。

# 二 基于场景化医学认知游戏研发技术需求

1项目概述

整个游戏的特点是根据每个知识点的理解难易度来把握，在每个场景中尽可能的让学生理解到知识点所涉及到的内容，需要多个关卡进行串联，推动整个游戏的剧情发展，引领学生完成学习。在每个关卡都针对该医疗知识进行解析，让整体情节在意料之外，情理之中，通过使用设计的通过道具进行通关。

2技术指标

2.1内容需求：

以游戏方式进行医学知识普及，以通关方式设计。共设计5-7关，每个关卡又分为easy、normal、hard三种模式，每一关每一模式不少于五道医学问题。

2.2功能需求：

2.2.1道具设计

道具设计以每个关卡涉及到的医疗知识为基础，充分融入游戏中，在不同难度的关卡中，以各种解谜方式展示出来，同时也具有一定的实物性，让玩家在游戏中更加真实的体验到。

数字道具：在涉及到一些医疗相关数字方面的关卡时，通过特定的数字才能顺利通过的设计。模型道具：在一些需要具体医学模型的关卡中，通过实现设计出的模型道具，针对一些需要模型的关卡，通过使用道具从而通关。

器材道具：涉及到部分医疗器材时候，需要通过在场景中找到医疗器材，通过使用从而通关。

其他道具：需要涉及到比较特殊的医疗知识时，通过设计出针对性的道具。

当玩家遇到某个关卡难度过大，自己无法直接通关的时候，可以设计出一个特殊的道具帮助玩家通过该关卡，但有一定的限制，避免所有关卡失去解谜的意义。

提示语道具：通过使用道具获得一定的提示，从而让玩家容易的找出通关的方式。冷却时间为15分钟，或者在玩家通过3个关卡后重置冷却时间；在某些关卡中禁止使用该道具。

一次性道具：玩家在某些关卡中可以通过解谜，获得一次性的特殊道具。

2.2.2关卡设计

每一关为不同的场景，整个游戏设计5-7关。每一关分为easy、normal、hard三种模式；每一关设计不同的关卡，要求关卡设计趣味性和益智性相结合。

2.2.3场景设计

要求每一关场景不同

人物加入：在适当场景中加入其中，更好的体现游戏的代入感。

文字加入：在场景中需加入对话，更好体现剧情的连贯性。

道具描述：在某些场景中加入对道具的描述，帮助玩家更好的理解游戏的内容。

2.2.4读档设计

在游戏中，当玩家由于其他原因导致暂时不能进行游戏，需要对当前正在进行的关卡进行存档，方便玩家在下次进入游戏的时候，直接读取最近的一次关卡进行解谜。

玩家在主界面可以选择继续游戏或者重新开始。

2.3美术需求

人物设计需为较为活泼的卡通形象；不能选择有产权争议、肖像权争议的形象。

登陆界面及游戏界面需具有一定的美观性，动画展示需流畅。

2.4音效需求

登录界面音效，以轻松愉快为主；

场景音效，带悬疑的娱乐气氛；

通关音效，高兴而放松。

（3）设计原则：①应充分考虑游戏面向对象的知识基础；②应能够具有一定的趣味性；③场景设计应具有连贯性。

3成果要求

1、完成一款可发布的游戏，用户可通过手机和电脑进行使用。甲方交付所有源代码、技术文档，游戏说明。

2、知识产权归甲方所有。未经甲方同意，游戏涉及的卡通形象、内容、场景等均不可他用。

4验收方式

甲方组织用户进行测试，确定验收。

5质保与服务要求

中标方在通过成果验收后，一年内，游戏使用过程中出现错误之处时，中标方应协助进行修改调整，确保满足实际应用的需求。故障响应时间应小于等于24小时。

- 成交合同

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：______________________________________

中标人（乙方）：______________________________________

## 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称： 甲方地址： 乙方名称： 乙方地址： |
| 2 | 履约保证金金额为合同总价格的10%，履约保证金的有效期为终验完成。 货币：人民币 |
| 3 | 甲方项目经理（负责人）： 电话： 传真： 乙方项目经理（负责人）： 电话： 传真： |
| 4 | 应提供的文件及服务有： （1）所有文件需提交电子版1份，纸版20份。 其中，文档资料包括但不限于如下部分：  游戏研制说明 游戏使用说明  各标准规范实例说明  参考文献  其他需要提供的文档 如有测试程序样例，应包括但不限于如下部分：  源程序代码  程序软件  试验数据说明  测试报告 （2）培训服务 |
| 5 | 付款方式： - 预付款，合同生效之日起二十个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%； - 甲方在乙方完成初稿，并经甲方确认基本达到了项目要求后二十个工作日内向乙方支付合同总价的30%； - 乙方经听取甲方和专家论证会的意见修改，甲方在收到乙方提交的成果文件（定稿），完成终验后二十个工作日向乙方支付合同总价的50%； |
| 6 | 付款地点：北京市 |
| 7 | 合同价和分项价格： 合同价格为：10万元 合同价格为总包价和固定价，包括乙方为履行合同所有义务的全部费用。 |

## 合同格式

____________________________(以下简称“甲方”)和________________________  (以下简称“乙方”)为同意按下述条款和条件签署________________________ 采购合同(以下简称“合同”)：

- 合同文件

- 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 本项目招标文件、乙方的投标文件

- 合同格式、合同条款及合同条款前附表

- 乙方提交的投标函

- 技术响应及报价表

- 项目建设技术方案

- 培训方案

- 验收办法

- 中标通知书

- 安全保密协议

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 货物及服务

本合同所提供的货物及服务为_______________________________项目。

- 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元（小写）。

- 付款条件

本合同货物的付款条件详见合同前附表。

- 交付时间和地点

本合同货物的交付时间和地点详见合同谈判邀请。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字、加盖单位公章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

合同有效期从合同生效之日起至质量保证期结束。

- 其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、乙方的中标文件及其澄清、说明或者补正文件。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

甲方:                              乙方:

_________________________          ________________________

地点:____________________          地点:___________________

日期：___年___ 月___日             日期：___年___月___日

签字，盖章：_____________          签字，盖章：____________

## 合同条款

            - 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格．

- “规范”系指一个或多个使用手册、完整数据、纸制文本、电子文本、查看和维护工具等（包含任何相关的文档）。

- “服务”系指如调研、分析、设计、开发、测试、集成、实施、试运行、验收、维护、培训、咨询、技术支持和项目管理等技术文件中所描述的活动。服务亦包括技术文件中特别描述的其它形式的服务。

- “合同条款”是指本合同条款。

- “甲方” 系指 _中国医学科学院医学信息研究所____________________。

- “乙方”系指中标人。

- “天”指日历天数。开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日二十四时。

- “验收”系指甲方依据合同条款和技术文件的规定接受标准规范文件和服务所依据的程序和条件。

- “资料”系指依据合同规定，由乙方提供文件清单、文件、报告、图表等文字资料。

- “规范”系指有关项目在功能、操作、环境及性能等方面要求的周密而完整的说明。

            - 里程碑

- 里程碑指乙方为完成甲方拟建设的信息化系统中相对独立的阶段性工作部分项目。

            - 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

            - 来源地

本合同项下所提供的软件服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家(以下简称“合格来源国”)和地区。

            - 标准

本合同下交付的软件及服务应符合技术文件中所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国际标准或软件来源国适用的官方标准中相对较高者。这些标准必须是有关机构在本合同项目交付验收前发布的最新版本的标准。

乙方提供的所有技术文件中的技术指标，除非在技术规格中另作规定外（乙方提交的经甲方审查批准的项目详细设计方案、技术实施方案），均应使用相应的中国国家标准和相关行业标准。

- GB/T 13016-1991《标准体系表编制原则和要求》

- GB/T 1.1-2000《标准化工作导则》

- GB/T15539-1995　《软件工程标准分类法》

- GB/T8566-2001　《信息技术软件生存周期过程》

- GB/T8567-1988　《计算机软件产品开发文件编制指南》

- GB/T9385-1988　《计算机软件需求说明编制指南》

- GB/T9386-1988　《计算机软件测试文件编制规范》

- GB/T12505-1990　《计算机软件配置管理计划规范》

- GB/T14079-1993　《软件维护指南》

- GB/T15532-1995　《计算机软件单元测试》

- GB/T16680-1996　《软件文档管理指南》

- GB/Z18493-2001　《信息技术软件生存周期过程指南》

- GB/T12504-1990　《计算机软件质量保证计划规范》

- GB/T17544-1998　《信息技术软件包质量要求和测试》

- GB/T18491.1-2001　《信息技术软件测量功能规模测量》

- GB/T18492-2001　《信息技术系统及软件完整性级别》

- 乙方提交的经甲方审查批准的本工程技术设计书

                - 国家电子政务建设相关标准和规定，例如

- GB/T 19488.1-2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范

- GB/T 19486-2004 电子政务主题词表编制规则

- GB/Z 19669-2005 XML在电子政务中的应用指南等

            - 使用合同文件和资料

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、设计、软件及开发资料、数据、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

- 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第6.1条所列举的任何文件和资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得泄露与本项目有关的任何资料、数据及其它信息。

- 除了合同本身以外，合同条款第6.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件(全部拷贝)退还给甲方。

- 除了合同本身以外，甲方拥有根据本合同乙方为甲方开发的应用软件的全部所有权。甲方有权视需要将该应用软件进行安装运行。

- 甲方交付乙方的资料：___________________________________________。

            - 知识产权及保密

- 1）在本协议生效日前业已存在的版权及其他知识产权应属于本协议生效前即拥有该等权利的一方。另一方应尊重之。

- 2）任何一方均不可凭借本协议取得另一方此前所已经拥有且根据本合同不应被合理的推论为其已经同意转移的版权、专利、商业秘密、商标或其他知识产权。

- 3）开发成果归属清晰原则：全部及或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若其表现为版权，应为完全版权，既包括署名权、修改权、保护作品完整权等人身性权利，也包括复制权、信息网络传播权等相应的经济权利。

- 4）若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及采购中心为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

- 5）保护知识产权原则：乙方应承诺对其完成受托产品所必需的基础产品（如基本字符集等）的自主知识产权，乙方应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及采购中心为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

- 6）甲方将拥有其在本协议项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。甲方有权对乙方交付的研制资料及文件进行修改、复制、发布、出版、使用或向第三人转让。对乙方受托完成的标准规范类开发成果，甲方毋庸置疑地享有该产品的版权，尤其是改编权，以及放弃相关版权向国家有关主管部门申请国家标准或行业标准，供图书情报档案界或相关行业、部门使用的权利。

- 7）与本信息系统相关的且由此项目开发而新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归甲方所有。乙方非经甲方同意不得向第三方转让本条所约定的相关所有权和使用权或泄露秘密信息、技术资料或技术诀窍。任何一方违反本条的约定，应承担违约责任，并赔偿另一方的损失。本合同另有规定或双方另行约定的除外。

            - 进度报告

乙方应于每周终了日内，以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方及监理单位提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：项目进度与计划执行、已完成的工作内容、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更及/或变更情况、或其它与本项目有关的甲方与监理单位应该知道的情况或甲方与监理单位要求知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需在当日内向甲方及监理单位做出书面报告；乙方也应当在合理的时间内回复甲方与监理单位在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，乙方应承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

            - 乙方义务

- 乙方应及时履行下述一般性义务和技术文件中规定的具体义务。

- 合同签订后一周内，乙方应组织资深的人员完成对甲方的需求的详细分析，并向甲方提交分析结果。

- 乙方将根据本合同的条款和条件，提供软件开发建设中具体描述的可交付物。

- 乙方应根据技术文件中确定的交付时间表提供可交付物和咨询服务。

- 乙方负责项目的日常管理工作，并对其成功负担全部责任。

- 乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行开发，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。乙方进场开发产生的费用由乙方自行负责。

- 满足甲方在技术需求和业务需求中的要求。

            - 甲方义务

- 甲方或甲方委托方指派的一名代表作为项目经理，与乙方进行及时的联络并监督、协调软件服务的执行情况。

- 该项目经理应拥有必要的专业技术知识。按照双方商定的时间，定期与乙方代表举行会议，审查业务的进展情况。

- 配合乙方协调。

- 定期支付费用。

            - 验收和测试

（1）甲方验收。对通过专家论证的应用规范组织甲方验收，并根据甲方意见进行修改，直至甲方最终确认。

            - 人员变更

- 甲方不允许乙方在项目建设过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位，并向甲方交纳人民币拾万元作为风险补偿。

- 甲方不允许乙方在项目建设过程中更换项目主要技术负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目主要技术负责人时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位，并向甲方交纳人民币陆万元作为风险补偿。

- 如果甲方发现乙方项目经理或主要技术负责人存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。如更换人员为项目经理，需向甲方交纳人民币拾万元作为风险补偿。如更换人员为主要技术负责人，需向甲方交纳人民币陆万元作为风险补偿。此外，新更换人员的资历应预先得到甲方认可：

- 该人员被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为；

- 有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担的工作任务。

- 所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

            - 培训

- 乙方必须向甲方提供必要的培训，对规范给予准确解读。

            - 伴随服务

- 乙方应提供下列服务，包括本合同以及技术需求规定的附加服务：

- 在双方商定的一定期限内对所供规范和数据标准进行调整，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

- 乙方应提供本合同以及技术需求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括本合同以及技术需求规定的附加服务：

- 为所供规范提供详细的操作和维护手册；

- 在甲方提供的培训场所就规范对甲方人员进行培训。

- 乙方应提供本合同以及技术需求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 乙方应积极配合以本标准规范为基础进行二次开发的应用系统的开发商开展工作，进行必要的培训与技术支持。

            - 售后服务和技术支持

乙方在项目终验完成后，需继续提供一年的电话咨询服务。

- 电话咨询：乙方人必须为甲方提供技术援助电话，解答甲方在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法电话咨询。

            - 索赔

- 如果乙方对偏差负有责任而甲方在合同中规定的质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 乙方同意用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、检验费、以及为退回该软件所需的其它必要费用。

- 根据成果文件低劣程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低该工程的价格。

- 如果在甲方发出索赔通知后三十天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款、履约保证金中扣回索赔金额，不足部分有权向乙方继续索赔。

- 如果乙方对偏差负有责任而甲方在合同条款第12条或合同的其他地方规定的测试、安装、调试、试运行、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 乙方同意退回软件并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、检验费、以及为退回该软件所需的其它必要费用。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新系统来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款规定，相应延长所更换系统的质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后三十天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款、履约保证金中扣回索赔金额，不足部分有权向乙方继续索赔。

            - 付款

- 本合同以人民币付款。

- 本合同项下的付款方法采用合同前附表中规定的付款方式。

            - 价格

乙方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格应在合同附件中具体规定。本价格已包含了乙方履行所有其合同义务、提供完全合格的服务费用，乙方不得以任何理由要求增加费用以实现本合同中已载明的需求。

            - 合同修改

以维护和兼顾各方的利益和信息系统的最优化为原则、在本项目的基本范围内，甲乙双方均有权在履行本合同的过程中适时地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分包括但不限于增加或减少系统管理范围的调整、技术参数的提高或提升、交付或实施的时间与地点；为此，双方同意：

- 甲方可以要求对技术文件进行修改。所有的修改要求都应以书面形式提交。甲方将准备一份书面的修改备忘录以说明所要求的更改，并列出对技术文件条款的任何修改。乙方应在三日内对此做出书面回应，其内容包括详细的该修改对合同价格、项目交付日期、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

- 甲方收到乙方的上述回应后，应在三日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述回应。如果甲方接受乙方的上述回应，则双方另行对此修改签署予以确认，乙方则按修改后的约定履行本合同。

- 如甲方不同意乙方的上述回应、如对价格或交付日期的变化等，甲乙双方有权将此争议提交仲裁委员会进行仲裁；在仲裁裁决生效之前，乙方应执行甲方所要求的修改。仲裁裁决下达后，双方即依此执行并由败诉方承担仲裁费用。本条款对仲裁的选择是独立的，不影响本合同中争议条款所规定的争议方式解决的选择。

- 如乙方提出项目的部分修改建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

- 甲方收到乙方的上述修改建议后，应在三日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述修改建议。如果甲方接受乙方的上述回应，则双方另行对此修改建议签署予以确认，甲乙双方则按修改后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

- 所有的修改应在双方签署书面的修改备忘录时生效。修改备忘录将变更或取代有关的技术文件中或先前的任何修改备忘录中所有不一致的条款。

- 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

            - 转包与分包

乙方签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，甲方有权决定终止或解除合同。该等情形即便由于任何原因实际存在，乙方将不被免除任何责任，且任何相关第三方由于合同转让、转包、分包所得到的知识产权均属无效取得，均应当归采购人所有。

            - 乙方履约延误

- 乙方应按照招标文件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

- 在履行合同过程中，如果乙方发生无法按时向甲方提供文档或服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

- 除了合同条款第25条的情况外，除非延期是根据合同条款第22.2条的规定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方拖延交付软件及服务，将按合同条款第23条的规定被收取误期赔偿费。

            - 误期赔偿费

除合同条款第25条规定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付服务成果，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交服务交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交付服务成果为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十(10％)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第24条的规定解除合同。

            - 违约解除合同

- 在以下情况下甲方可向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同，并且甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响：

- 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同条款第22.2条的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务成果；

- 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

- 如果甲方根据第24.1条的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向其他人购买与未交服务成果类似的服务，乙方应承担甲方购买类似服务成果的额外费用。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

            - 不可抗力

- 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，或虽能预见但它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

- 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

            - 因破产而解除合同

如果乙方破产，乙方可在任何时候以书面形式通知甲方，提出解除合同而不给甲方补偿。该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力及依破产程序受偿。

            - 争端的解决

- 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，争端应提交仲裁，但紧急情况下不受此限制，该等紧急情况包括：自己一方或对方或本合同的利害关系人，他们当中的任何一方，已经被法院通知应当履行或被执行一项生效法律文书；以及，为履行政府或政府机构的书面有效文件中规定的具有期限要求的，或明确使用“立即”或“尽快”或“抓紧”等类似概念要求的任务。

- 双方中的任何一方均可以将争议提交给坐落于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，由该会按其仲裁规则进行仲裁，当该仲裁委员会依据其仲裁时有效的规定决定在北京或中国的其他地点的适当场所进行时，双方均应当遵从，除非双方另行同意，仲裁中所使用的语言应为中文，仲裁裁决是终局有效的，任何一方均应当履行，仲裁费用包括在仲裁裁决中所裁准确认计算方式有效的律师费等应均当由败诉一方承担。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

            - 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

            - 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

            - 通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

            - 税

合同中软件开发等相关服务的所有税费均已包含于合同价格，甲方不再另行支付。

            - 适用于本合同的额外变动条款

#### 合同附件

- 合同附件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

## 保密协议（格式）

甲方：

乙方：     （中标人）

甲方本项目所涉及的所有资料和数据均为保密资料，乙方应遵照相关国家保密规定，按照保密要求进行项目工作并采取相应的保密措施。

第一条 乙方必须遵守以下规定：

1、 乙方对上述数据资料不拥有传播权利，不得向第三方提供。

2、 必须按国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，保证资料的安全，严防泄密和丢失。

3、 项目完成后，乙方不得保留任何与该项目有关的数据以及基于该数据开发的任何成果。

4、未经甲方审阅和许可，乙方不得发表与该项目有关的技术报告、论文和广告宣传图片，也不得进行公开的传媒报道与宣传。

第二条 违约条款：

乙方违反规定，有下列行为之一的，甲方有权对因此造成的损失追究责任；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任：
　　1、擅自向第三方提供或者转让项目资料的；

2、未经甲方许可使用项目资料的；

3、工程完成后，乙方未经甲方许可保留项目资料的；

4、对项目资料保管不当，造成数据全部或者部分丢失、被窃的。

第三条 法律责任：

乙方在进行项目时违反有关保密规定的，依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》等有关法律法规的规定处理。

第四条 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，作为中标合同的附件，与中标合同具有同等法律效力。

第五条 本协议由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

第六条 本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

甲    方：

地    址：                         邮政编码：

电    话：（010）

传    真：（010）

代表签字：

（公章）                        年    月    日

乙    方：（中标人）

地    址：                              邮政编码：

电    话：

传    真：

代表签字：

（公章）                      　　　   年  　  月 　　 日

- 报价文件格式

- 一、谈判人提交文件须知

- 谈判人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致报价文件被误读或采购中心查找不到有效文件，后果由谈判人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购中心将应用谈判人提交的资料并根据自己的判断，决定谈判人履行合同的合格性及能力。

- 谈判人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按谈判人须知中规定的语言和份数提交。

- 二、商务部分

- 一、报价函

中国医学科学院医学信息研究所：

(谈判人全称)授权         (谈判人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

- 我方同意在本项目竞争性谈判文件中规定的报价日起180日内遵守本中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的谈判人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供报价须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本1份，副本5份，报价一览表正本2份。

- 按竞争性谈判文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守竞争性谈判文件的规定。

- 如果在规定的报价有效期内撤回报价，我方将被列入不良记录名单。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部报价文件，包括报价文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购中心如果需追加采购本项目竞争性谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 我方承诺接受竞争性谈判文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判人的；

- 与采购人、其它谈判人或者采购中心工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购中心同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

谈判人代表姓名：

谈判人代表联系电话：

谈判人代表E-Mail：

谈判人：		                  （公章）

谈判人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

- 二、法定代表人授权委托书

中国医学科学院医学信息研究所：

本授权书声明：注册于            （谈判人住址）的            （谈判人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （谈判人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

谈判人代表印刷体姓名、签字盖章：

谈判人全称、谈判人公章：

- 三、企业法人营业执照或事业单位法人证书（有效的副本复印件加盖谈判人公章）

- 四、按照 “谈判人的资质要求”规定提交的相关证明文件

- 五、谈判人是代理商的，应按照“代理商应提交的资料” 提交的相关证明文件

- 六、报价货物的生产许可证和产品鉴定证书（复印件加盖报价人公章，实行生产许可证制度和产品鉴定制度的货物提交)

- 七、货物质量和服务质量体系认证及环境体系认证（ISO9000、ISO14000系列等）文件（复印件加盖谈判人公章）

- 八、报价人应提供至少一个自报价截止日期三个年度内完成的不限于本项目行业的同类型项目的案例简介，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明

- 九、商务文件偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全满足招标文件的全部要求 |  |

投标人公章：

投标人代表签字：

日          期：

- 十、谈判人认为需要提供的其他商务资料

- 三、技术部分

- 一、报价一览表

项目名称：

项目编号：

谈判人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

价格单位：人民币元

| 序号 | 名 称 |  | 报 价 | 交货时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－1 | 货物费 |  |  |  |  |
| 1－2 | 货物费（硬件，第三方软件）（若有） |  |  |  |  |
| 2-1 | 系统集成 | 工程材料费（若有） |  |  |  |
| 2-2 |  | 工程施工费（若有） |  |  |  |
| 2-3 |  | 安装调试费 |  |  |  |
| 3 | 技术支持与售后服务费（3年） |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |
| 7 | 报价总价 |  |  |  |  |

说明：报价一览表中的“报价总价”应是报价货物及相关服务的全部费用的报价。关于报价人在本项目中作出明显超出竞争性谈判文件要求的关于软硬件设备、售后服务、培训等内容的赠送或优惠，在本项目的评审时将不具有优势。

报价总价大写金额：

特别说明事项：

谈判人公章：

谈判人代表签字：

日期：

- 二、报价产品数量、价格表

谈判人必须填写报价货物数量价格表。如果此表中所列内容无法满足采购中心在竞争性谈判文件中提出的要求或者与报价人在技术文件中提供的内容不一致，报价将被视为无效。

项目名称：

项目编号及包号：

| 品名 | 规格/型号 | 材质说明 | 颜色 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判人：			                  （公章）

谈判人代表签字：

日期：				    年    月    日

- 三、报价产品技术规范偏离表

| 包号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 竞争性谈判文件技术规范、要求 | 报价文件 对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判人：			                  （公章）

谈判人代表签字：

日期：				    年    月    日

- 四、谈判人自行编写的技术文件

- 五、报价产品的说明书等技术文件

- 六、从项目正式启动到系统测试验收的详细项目时间进度表

- 七、报价产品售后培训、维修和服务计划表及相关文档目录清单

（此表请谈判人自行设计）

- 八、规范编制建议书

- 九、谈判人服务项目偏离表

- 十、谈判人认为需要提供的其它说明和资料。